Приложение

к постановлению администрации

Лисинского сельского поселения

от 25.03.2024 №  28

ПЛАН

первоочередных мероприятий по благоустройству территории

Лисинского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области

| п/н | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение субботников | 15 апреля,22 апреля, 29 апреля, 2 мая | Администрация поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений, жители поселения |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора, благоустройство территорий, закрепленных за учреждениями и организациями независимо от форм собственности, с привлечением жителей поселения | Апрель - май | Администрация поселения, руководители организаций, учреждений и предприятий, жители поселения |
| 3. | Спиливание и уборка сухостойных деревьев и кустарников | До 08.05.2024 | Администрация поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 4. | Ремонт детских и спортивных площадок | Апрель - май | Администрация поселения, руководители учреждений, организаций и предприятий |
| 5. | Ремонт и покраска торговых магазинов, павильонов, ларей, заборов, благоустройство прилегающей территории | Апрель - май | Владельцы и арендаторы магазинов |
| 6. | Проведение мероприятий по благоустройству в частном секторе (чистка канав, уборка сухой травы и мусора, ремонт и покраска заборов, ликвидация мусорных свалок и т.д.), а также на прилегающей территории возле домов частного сектора | До 08.05.2024 | Владельцы частного сектора |
| 7. | Принятие мер к сносу сгоревших строений | Апрель - май | Администрация Лисинского сельского поселения, владельцы сгоревших строений |
| 8. | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, гражданских кладбищ (уборка территории, косметический ремонт, вывоз мусора) | До 02.05.2024 | Администрация поселения, руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 9. | Посадка деревьев, кустарников и цветов | Май - июнь | Администрация поселения, руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 10. | Проведение работ по улучшению водоотведения на территории поселения | Апрель - май | Администрация поселения, руководители предприятий, учреждений и организаций |